Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

| # Dane inwestycji |  |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | Roboty ziemne |
| Nazwa i adres inwestycji: | „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km” Biuro Budowy: ul. Ułańska 9a , Kołaczkowo 89-200 Szubin |
| Wykonawca: |  |
| Generalny wykonawca: | TRAKCJA PRKiI S.A. |

| Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| Opracował: |  |  |  |
| Nadzorujący realizację: |  |  |  |
| Zaakceptował: |  |  |  |

| Generalny Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| Przyjął: |  |  |  |

- Planowany termin wykonywania robót

- prace wykonywane będą w okresie  od …7:00. do …17:00….

planowane są następujące przerwy: w miarę potrzeb

- prace wykonywane będą w dzień

- Miejsce(a) wykonywania robót

- dokładne miejsce(a) wskazane na placu budowy:

Teren budowy trasy S-5

- wpływ na otoczenie miejsca pracy:

Prace prowadzone będą w obszarze obejmującym koronę drogi

- sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp :

Droga publiczna, chodnik wzdłuż tej drogi

- droga ewakuacji:

Wyznaczony ciąg komunikacyjny, chodnik wzdłuż tej drogi, wyznaczone miejsce zbiórki

- miejsce zbiórki podczas ewakuacji :

Zaplecze lub bezpieczna odległość od miejsca zagrożenia

- Wpływ warunków atmosferycznych na prace

| Lp. | Czynnik | Czy czynnik ma wpływ na bezpieczeństwo (tak/nie) | Określenie czynności na wykonanie których ma wpływ czynnik | Uwagi (np. określenie granicznej siły wiatru itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura* | TAK | Samopoczucie, dokładność wykonania robót |  |
| 2. | Wiatr* | TAK | Stabilność maszyn, unoszący się kurz |  |
| 3. | Opady * | TAK | Niebezpieczeństwo poślizgu, osunięcie się skarp |  |
| 4. | Widoczność* | TAK | Niebezpieczeństwo kolizji pojazdów | Mgła |
| 5. | Inne | TAK | Pracująca maszyna może przyciągać wyładowania atmosferyczne | Burza |

- Zakres i kolejność wykonywania robót

| Etap pracy | Sposób wykonania | Opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń | Działania minimalizujące zagrożenia |  | Wykaz niezbędnych środków ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po stronie pracodawcy | Po stronie pracownika |  |
| Przygotowanie sprzętu do pracy | Oględziny urządzeń, sprawdzenie DTR, zapoznanie się z wytycznymi kierownika budowy (albo osoby przez niego wyznaczonej) Szkolenie BHP | -Potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska, potknięcie i upadek podczas pokonywania różnicy poziomów - Potrącenie przez poruszające się pojazdy | - zapewnienie do pracy tylko sprawnego technicznie sprzętu -zapewnienie środków ochrony indywidualnej - wydanie odpowiednich zaleceń -wyznaczenie stref niebezpiecznych -szkolenie BHP | -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Przejazd maszyny na wyznaczone miejsce pracy oraz wygrodzenie miejsca pracy UWAGA!!! Ustawić znaki ostrzegawcze o liniach napowietrznych | Przejazd maszyny na wyznaczone miejsca pracy przy zachowanie szczególnej ostrożności. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową | - najechania potrącania - przemieszczanie się ludzi (osoby postronne) -kolizje maszyn i aut na budowie | -wyznaczenie lokalizacji - wydanie odpowiednich zaleceń -szkolenie BHP | - świadomie prowadzić maszynę powoli, -stosowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Ustawienie maszyny, parametrów robót | Ustawianie parametrów i lokalizacji zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy (lub osoby wyznaczonej i upoważnionej) | - potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska i innych stanowisk pracy, -potknięcie i upadek podczas pokonywania różnicy poziomów. | - wydanie odpowiednich zaleceń - instruktaż stanowiskowy -wyznaczenie stref niebezpiecznych -szkolenie BHP | - operator ustawia parametry zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Wykonanie robót ziemnych | Wykonanie robót ziemnych z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy (lub osoby wyznaczonej i upoważnionej), z rzędnymi wysokościowymi i parametrami działki roboczej. | -Potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska, potknięcie i upadek podczas pokonywania różnicy poziomów. - Potrącenie przez poruszające się pojazdy -Stoczenie się maszyny -Uderzenie naczyniem roboczym -zaprószenie oczu | -wyznaczenie stref niebezpiecznych -zapewnienie środków ochrony indywidualnej -szkolenie BHP | -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -wykorzystywanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Załadowanie urobku na pojazd transportowy | Załadowanie urobku na pojazd transportowy z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy (lub osoby wyznaczonej i upoważnionej) | - Wysypanie się urobku -Uderzenie naczyniem roboczym -Potrącenie | -zapewnienie środków ochrony indywidualnej - instruktaż stanowiskowy -szkolenie BHP | -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Przejazd na kolejne stanowisko robocze oraz wyznaczenie nowej strefy niebezpiecznej | Przejazd maszyny na kolejne stanowisko robocze przy zachowanie szczególnej ostrożności. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową | -kolizje maszyn i aut na budowie -stoczenie się maszyny -potrącenia, najechania | -wyznaczenie stref niebezpiecznych -zapewnienie środków ochrony indywidualnej -szkolenie BHP | -stosowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej - świadomie prowadzić maszynę powoli, -zachowanie ostrożności, nie dopuszczenie do urządzenia osób nieupoważnionych -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |
| Zakończenie robót | Oględziny i oczyszczenie urządzenia, pozostawienie zabezpieczonej maszyny budowlanej z naczyniem roboczym w pozycji opuszczonej w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i określonym w planie zagospodarowania terenu budowy | -Potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska, potknięcie i upadek podczas pokonywania różnicy poziomów - Potrącenie przez poruszające się pojazdy | -zapewnienie środków ochrony indywidualnej -szkolenie BHP | -zachowanie ostrożności -stosowanie ŚOI | - odzież ochronna - kamizelki ostrzegawcze - buty ochronne -hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym -okulary ochronne |

Przed rozpoczęciem prac, pracownik jest zobowiązany sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu, gdzie będzie wykonywał pracę (ciągi komunikacyjne, strefy niebezpieczne, oznakowanie, tymczasowa organizacja ruchu, sprzęt, urządzenia, narzędzia itp.)

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia lub nieprawidłowości, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.

Obowiązkiem przełożonego jest zadbanie o natychmiastowe usunięcie zagrożenia lub wstrzymanie prac do czasu usunięcia zagrożenia. Pracownik sam może wstrzymać prace w uzasadnionych przypadkach, niezwłocznie informuje o tym bezpośredniego przełożonego.

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie:

- powiadomić osoby znajdujące się w bezpośredniej bliskości zagrożenia,

- należy powiadomić z każdego dostępnego źródła powiadomienia w tym również z prywatnego telefonu komórkowego Straż Pożarną podając:

A) gdzie się pali

B) czy jest zagrożone życie ludzkie,

C) numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko

- powiadomić przełożonych,

- podjąć decyzję o ewakuacji pracowników,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą następujących środków:

- gaśnice i agregaty śniegowe (do gaszenia cieczy palnych) -  chemikaliów i innych materiałów palnych a także urządzeń elektrycznych będących pod napięciem)

- gaśnice pianowe (do gaszenia cieczy palnych) – benzyna, ropa naftowa

- gaśnice proszkowe ( do gaszenia cieczy palnych) – chemikaliów, gazów i innych materiałów palnych a także urządzeń elektrycznych będących pod napięciem

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwać służby ratownicze,

- zabezpieczyć miejsce wypadku

Telefony alarmowe:

998- Straż pożarna

997- Policja

999- Pogotowie Ratunkowe

112- Ogólny telefon ratunkowy (policja, pogotowie, straż pożarna)

Następnie powiadamiamy przełożonych i służby BHP:

| Kierownik Budowy: | Paweł Liśkiewicz | Tel: 885 704 610 |
| --- | --- | --- |

| Inżynier Budowy/KBHP: | Irmina Byzdra | Tel: 885 704 601 |
| --- | --- | --- |
| Specjalista ds. BHP | Paweł Kmiecik | Tel: 601 253 886 |

| Sekcja I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kierownik robót | Piotr Jakubek | Tel: 885 704 610 |
| Majster | Mateusz Nurkowski | Tel: 508 028 279 |

| Sekcja II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kierownik robót | Karol Sękowski | Tel: 605 890 7980 |
| Majster | Izabela Wojnowska | Tel: 508 029 881 |

| Sekcja III |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kierownik robót | Rafał Trudziński | Tel: 885 704 611 |
| Majster | Bogumił Litwic | Tel: 885 704 617 |

- Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac oraz potwierdzenia zapoznania pracowników z zapisami „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych”.

| L.p. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Firma | Data zapoznania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót– patrz załącznik nr 12 ( wykaz maszyn i sprzętu podwykonawcy)

| Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie | Wymogi formalne (uprawnienia, decyzje UDT etc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Substancje i materiały niebezpieczne

| Nazwa substancji | Nr załącznika | Gospodarka odpadami | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

- „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych”. Nie dotyczy